***14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez***

|  |
| --- |
| **Összegezés az ajánlatok elbírálásáról** |
| **I. szakasz: Ajánlatkérő** |
| **I.1) Név és címek**1 *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)* |
| Hivatalos név: **Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal** |
| Postai cím: **1145 Budapest, Pétervárad utca 2.** |
| Város: **Budapest** | Postai irányítószám: **1145** |
| **II. szakasz: Tárgy** |
| **II.1) Meghatározás** |
| **II.1.1) A közbeszerzés tárgya:****„Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete)”** |
| **II.2) A közbeszerzés mennyisége** |
| **II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:****Közbeszerzés tárgya: építési beruházás****Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete):*** térburkolat 3.653 m2,
* stabilizált burkolat 19,8 m2,
* Terra Way burkolat 45 m2,
* előregyártott támfal 172,4 fm,
* szabadtéri színpad 54 m2,
* pad 13 db,
* szék 15 db,
* egyedi ülőkocka 8 db,
* asztal 4 db,
* kerékpártároló 31 db,
* hulladékgyűjtő 12 db,
* faültetés 18 db a helyszínen és 115 db Zugló területén (fapótlási kötelezettség),
* cserje-, évelő-, díszfű-, bambuszültetés 6.216 db,
* PVC csőfektetés (átm. 20) 15 fm,
* tisztítóakna 1 db,
* víznyelő, 1 db,
* KPE csőfektetés (DN20, 25, 32) 139 fm,
* kerti csap 4 db.

Feladat továbbá, a teljes műszaki tartalomban szereplő, a kivitelezés során megépítendő parki objektumok rögzítése a kerületi tér-informatikai rendszerben, fotókkal dokumentálva, pontos mennyiségekkel, teljes körűen. Különös tekintettel a fedésre kerülő nyomvonalakon lévő kábelekre, vezetékekre stb. Lehetővé téve az adatokban későbbiekben történő nyomkövetést, kezelést. Az Ajánlatkérő meglévő tér-informatikai rendszere IG-Park (korábbi nevén Greenformatic) szoftveren alapul. A térinformatikai rendszerben való rögzítés során az Ajánlattevő által alkalmazni kívánt szoftvernek a meglévő IG-Park (korábbi nevén Greenformatic) szoftverrel kell kompatibilisnek lennie. A szoftver leírását a dokumentáció Műszaki Leírása tartalmazza.A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdés).- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.**CPV:**[**45233228-3 Útburkolat építése.**](http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21741&cod=45233228-3&denumire=%c3%9atburkolat-%c3%a9p%c3%adt%c3%a9se.)**45233200-1 különféle útburkolatok****03120000-8 kertészeti és faiskolai termékek****34928480-6 hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák****39113600-3 padok** |
| **IV. szakasz: Eljárás** |
| **IV.1) Meghatározás** |
| **IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:**Harmadik rész XVII. Fejezet |
| **IV.1.2) Az eljárás fajtája:**Nyílt |
| **IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -** |
| **IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:** |
| **IV.2) Adminisztratív információk** |
| **IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel**2A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] *(KÉ-szám/évszám)* |
| **IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:**2 **(*2017/12/04*)** |
| **IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:**2 |
| **IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:**Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka. |
| **V. szakasz: Az eljárás eredménye**1 |
| **A szerződés száma:**[**1**] **Rész száma:**2 [] **Elnevezés: Vállalkozási (kivitelezési) szerződés** |
| Az eljárás eredményes volt **X** igen o nem |
| **V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ**2 |
| **V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.Az eredménytelenség indoka:o A szerződés megkötését megtagadták |
| **V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás**o igen o nem |
| **V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők**2Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): |
| **V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők**2Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  |
| **V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az Ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -** |
| **V.2 Az eljárás eredménye**2 |
| **V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**A beérkezett ajánlatok száma: [**1 db**] |
| **V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**Ajánlattevők neve, címe és adószáma alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):**1.) Közös Ajánlattevő neve: Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft.**  **Közös Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 35.**  **Közös Ajánlattevő Adószáma: 12252091-2-41** **Közös Ajánlattevő neve: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató kft.**  **Közös Ajánlattevő székhelye: 11139 Budapest, Lomb utca 35. A épület** **Közös Ajánlattevő Adószáma: 23930685-2-41****Az ajánlat főbb számszerűsíthető adatai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Szumma vállalási ár (nettó HUF)** | **nettó 132.567.703.- HUF** |
| **2. Jótállás időtartama (hónap, min. 24 hónap – max. 60 hónap)**  | **60 hónap** |
| **3. Szociális szempont (a Bp. XIV. kerületben nyilvántartott munkanélküliek alkalmazása a kivitelezés időtartama alatt) (min 1 fő – max. 3 fő)** | **3 fő** |
| **4. Nap késedelmi kötbér mértéke (%/nap, mely az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5 %-a max. 1,5 %/nap)** | **1,5 %/nap** |
| **5. Projektterv kidolgozása** | **51-104. oldal** |

Közös Ajánlattevők Ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. |
| **V.2.3) Az ajánlatok értékelése**2*(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)* |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Az ajánlattevő neve:**Parkfenntartó – Kertészeti és Szolgáltató Kft. és DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft. Közös Ajánlattevők** | Az ajánlattevő neve: |
| Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) | A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) | Értékelési pontszám | Értékelési pontszám és súlyszám szorzata | A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) | Értékelési pontszám és súlyszám szorzata | Értékelési pontszám |
| 1. Szumma vállalási ár (nettó HUF)(60) | 60 | 100 | 6000 |  |  |  |
| 2. Jótállás időtartama (hónap, min. 24 hónap - max. 60 hónap)(10) | 10 | 100 | 1000 |  |  |  |
| 3. Szociális szempont (a Bp. XIV. Kerületben nyilvántartott munkanélküliek alkalmazása a kivitelezés időtartamára, min 1 fő; max 3 fő)(10) | 10 | 100 | 1000 |  |  |  |
| 4. Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, mely az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a, max.1,5%-a/nap)(10) | 10 | 100 | 1000 |  |  |  |
| 5. Projektterv kidolgozottsága(10) | 10 | 100 | 1000 |  |  |  |
| A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: |  |  | **10000** |  |  |  |

 |
| Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: |
| **V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**2**1-100** |
| **V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**2**1.)Ajánlati ár /Szumma vállalási ár/ meghatározása****Ajánlatkérő kéri, hogy az értékelési részszempont szerinti ajánlattevői árvállalást az ajánlattevő az Ajánlattételi felhívás figyelembevételével, a Közbeszerzési Dokumentációban található Szerződéstervezet és a Műszaki Leírásban előírt műszaki-szakmai követelményeknek megfelelően, az Ajánlatkérő által a Műszaki Leírásban rendelkezésre bocsátott Tételes költségvetés kitöltésével tegye meg.****Ajánlattevő feladata kiterjed a Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki Leírásában meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a Közbeszerzési Dokumentációban lévő Szerződés nem tartalmazza, illetve esetleges azon feladatokra is, amelyeket a Szerződés tartalmaz, azonban a Műszaki Leírás nem.****Ajánlattevő az ajánlat kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.****Ajánlatkérő nem engedélyezi a költségvetési tételek beszámítással történő beárazását.****Beszámítás alatt azt kell érteni, hogy valamely költségvetési tétel egy része vagy egésze egy****másik költségvetési tétel árazásában kerül feltüntetésre, de nem értendő beszámításnak a rezsióradíjban kalkulálandó költségelemek rezsióradíjban történő figyelembe vétele, az anyagok, eszközök, gépek szállítási / anyagigazgatási / üzemeltetési / bérleti / finanszírozási / karbantartási költségeinek anyagoldalon történő figyelembe vétele. Nem kell beszámításnak értelmezni továbbá azt, ha a következő költségelemek általános költségként a rezsióradíjakban kerülnek figyelembe vételre – de csak abban az esetben, ha ezekre vonatkozó műszaki tartalmú költségvetési tétel nem szerepel a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés(ek)ben, például:****- kalkulált árváltozások költsége,****- finanszírozás, garanciák költségei költsége,****- a szakmai ajánlati részben tett olyan vállalások költségei, melyek a tételes költségvetésben külön tételben nem szerepelnek, stb.****Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében előírhatja, hogy – esetlegesen – valamely költségelemet mely költségvetési tétel árazásában kell figyelembe venni, amely nem tekintendő beszámításnak).****Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontja alapján az átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.****Ajánlatkérő nem fogad el olyan ajánlatot, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a megkötésre kerülő Szerződés részéve válik.****Ebből következően minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a közbeszerzési eljárás feltételeibe ütközik, vagy nem teljesíti az Ajánlattételi felhívásban vagy a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott minimális feltételeket, minimális tartalmi követelményeket, kötelező előírásokat.****Ajánlatkérő a kapcsolt kedvezményeket nem tudja értelmezni, ezért felkéri az Ajánlattevőt, hogy kizárólag az értékelési szempontok vonatkozásában adják meg az általuk adható legkedvezőbb feltételeket / vállalásokat.****Ajánlatkérő az ajánlat ajánlati árra vonatkozó részszempontjára tett vállalások közül a legkedvezőbbnek a legalacsonyabb összegű ajánlati árat tekinti.****Az értékelés módszere az ajánlati ár részszempont tekintetében a fordított arányosítás.****A fordított arányosítás alkalmazásában a legkedvezőbb (az ajánlatkérő számára legelőnyösebb) megajánlás kapja a maximális 100 pontot, a további ajánlatok arányosan kevesebb pontot kapnak.** **Az ajánlati ár esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között fordított arányosság áll fenn.****A pontszámítás módszere:****P =** **ahol****P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pont** **Pmax a pontskála felső határa (100)****Pmin a pontskála alsó határa (1)****Alegkedvezőbb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb egységár)****Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (egységára)****A pont számítása két tizedesjegyre történő kerekítéssel kerül kiszámításra a matematikai kerekítés általános szabályai szerint (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé történik a kerekítés).** **2.) Jótállás időtartama (hónap, min. 36 hónap - max. 60 hónap)**Jótállás **Az ajánlattevőnek a vállalt jótállás időtartamát hónapokban kell megajánlani.****A jótállás kötelezően vállalandó minimális időtartamának mértéke 36 hónap, ezért ha az ezen részszempontra megajánlott jótállás ennél kevesebb, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.****Ajánlatkérő a 60 hónapnál hosszabb vállalásokat is elfogadja, de többlet pontszámmal nem értékeli.****Az értékelés alapját a megajánlott hónapok száma képezi azzal, hogy a 36 hónap időtartamú vállalás kapja a minimális 1 pontot, a 60 hónap vagy annál hosszabb időtartamú vállalás kapja a maximális 100 pontot.****Az értékelés módszere: ponttáblázat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jótállás**  | **Pontszám** |
| **36 hónap** | **1 pont** |
| **42 hónap** | **20 pont** |
| **48 hónap** | **40 pont** |
| **52 hónap** | **60 pont** |
| **56 hónap** | **80 pont** |
| **60 hónap vagy afelett** | **100 pont** |

**Ezen részszempont körében Ajánlattevő csak a fenti ponttáblázatban megadott értékek közül választva teheti meg a megajánlását. Ellenkező esetben (pl. 38 hónap) az ajánlat érvénytelen lesz.****Ajánlatkérő kizárólag az egész számú megajánlást fogadja el, a törtszámú, illetve nem hónapban meghatározott, illetve az egyszerre több eltérő értéket (pl. 52-56 hónap) is tartalmazó megajánlást tartalmazó ajánlat az érvénytelenség következményét vonja maga után.****3. Szociális szempont (a Bp. XIV. Kerületben nyilvántartott munkanélküliek alkalmazása a kivitelezés időtartamára, min 1 fő; max 3 fő)****A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésébe vállalásának megfelelő számú (fő) helyi (azaz a Budapest XIV. kerületben regisztrált) munkanélküli személyt bevonni, a szerződés teljes időtartama alatt teljes munkaidőben foglalkoztatni.****Ajánlattevő köteles - az ajánlati felhívásban meghatározott 3. számú bírálati részszempontnak megfelelően - a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt munkanélküli személy(ek) számát a felolvasólap – adott részszempontra vonatkozó – sorában feltüntetni.** **Ajánlatkérő kizárólag az egész számú megajánlást (0, 1, 2, 3…. fő) fogadja el, a törtszámú, illetve nem főben (pl. %-ban) meghatározott, illetve az egyszerre több eltérő értéket (pl. 1-2 fő) is tartalmazó megajánlást tartalmazó ajánlat az érvénytelenség következményét vonja maga után.****A szerződés teljesítésébe – a nyertes ajánlattevő vállalásával összhangban – bevonni kívánt munkanélküli személy(eke)t a szerződés teljes időtartama alatt, teljes munkaidőben, foglalkoztatni kell, ellenkező esetben a nyertes ajánlattevő szerződésszegést követ el.** **Ajánlattevők az ajánlattétel során vegyék figyelembe, hogy Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor, illetve teljesítésük során ellenőrzi a munkanélküli személy(ek) szerződés teljesítésébe történő bevonása érdekében tett vállalkozói intézkedéseket, illetve a teljesítésbe történő bevonásukat. Ajánlatkérő az ellenőrzés során a nyertes ajánlattevőtől bekérheti az érintett munkavállalók munkavállalói szerződését, az illetékes munkaügyi központ érintett munkavállalók nyilvántartásával, regisztrációjával kapcsolatos igazolásait, továbbá az építési helyszíneken az érintett munkavállalók munkavégzését ellenőrizheti.** **Az értékelés módszere: ponttáblázat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megajánlás** | **Pontszám** |
| **1 fő** | **1 pont** |
| **2 fő** | **50 pont** |
| **3 fő vagy afelett** | **100 pont** |

**4.) Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, mely az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a, max.1,5%-a/nap)****A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.****Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az Ajánlattevő a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre az Ajánlattevőnek felróható okból / okokból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér alapja az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj. Napi mértéke bírálati részszempont (4. részszempont – min.0,5 %/nap; max. 1,5%/nap), ekként a nyertes Ajánlattevő megajánlása alapján kerül meghatározásra.****A késedelmi kötbér összege maximum a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenérték 25%-os mértékéig kerül felszámításra, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Napi késedelmi kötbér: Késedelmi kötbér alapjának megajánlás szerinti %-os mértéke** | **Pontszám** |
| **0,5** | **1** |
| **0,6** | **10** |
| **0,7** | **20** |
| **0,8** | **30** |
| **0,9** | **40** |
| **1** | **50** |
| **1,1** | **60** |
| **1,2** | **70** |
| **1,3** | **80** |
| **1,4** | **90** |
| **1,5** | **100** |

**Ezen részszempont körében Ajánlattevő csak a fenti ponttáblázatban megadott értékek közül választva teheti meg a megajánlását. Ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen lesz.****5. Projektterv kidolgozottsága****Az 5. értékelési részszempont értékelését az ajánlatkérő a benyújtott szakmai ajánlat (Projektterv) alapján végzi. A kivitelezési feladat teljesítésére vonatkozó módszer bemutatását (322/2015 (X.30) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés c) pont) ezen belül a Munkamódszer - Munkaütemezés - Kockázatkezelésre vonatkozó szakmai ajánlat szavatolja a nyertes ajánlattevő szolgáltatásainak magas színvonalát és kivitelezés minőségét, a szerződés teljesítése során felmerülő feladatok hatékony elvégzését.****Ajánlattevő fontos feladata az építési folyamat térben és időben bonyolult feladatainak megszervezése, mivel az építési folyamat műszaki és gazdasági részleteinek összehangolása alapvetően kihat a kivitelezés minőségére, időtartamára, költséghatékonyságára, a kivitelezett létesítmény műszaki értékére.****A Projekttervnek szavatolnia kell a nyertes ajánlattevő teljesítésének magas színvonalát és minőségét, az építési terület alapos és szakszerű előkészítését a kivitelezési munkák biztonságos elkezdéséhez, a közbeszerzés/szerződés tárgyát képező feladatok előre átgondolt organizáció és ütemezés alapján történő hatékony és biztonságos elvégzését.****Ajánlattevőnek a Projektterv összeállítása során az alábbi dokumentumokban foglaltakat köteles betartani:****a) Ajánlati Felhívás****b) Közbeszerzési Dokumentáció, így**  **ba) Vállalkozási Szerződés**  **bb) Műszaki Dokumentáció (műszaki leírás, tervek, engedélyek)****c) magyar nemzeti szabványok****d) hatályos jogszabályok [Kbt., a Ptk., az Étv. (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény), az építési beruházással, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, stb.].****Ajánlattevőnek a felolvasólapon nem kell feltüntetnie az Építésszervezési Projektterv szakmai kidolgozottsága tekintetében tett megajánlásait.** **Az Ajánlattevő által összeállítandó Építésszervezési Projektterv révén Ajánlatkérő számára biztosításra kerül - a Kbt. 76. § (3) bekezdés szerint - a közbeszerzés / szerződés tárgya szerinti munka, tervezett minőségének, a létesítmény tervezett műszaki értékének megfelelő értékelése.****Az 5. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatokat a sorbarendezés és a fordított arányosítás együttes alkalmazásával értékeli az alábbiak szerint:****Az Ajánlatkérő Bírálóbizottsága általa kijelölt - 3 fő szakértőből álló - szakmai zsűri a Projektterv alábbiakban meghatározott vizsgálati elemenként külön-külön vizsgálja az ajánlatokat, megállapítja a Projektterv kidolgozottságára kiosztható** belső pontszámokat **(az egyes ajánlatok azonos belső pontszámot is kaphatnak), majd az Ajánlatkérő a tartalmi elemekre kiosztott belső pontszámok alapján számított** belső összesített pontszámok alapján rangsorolja az ajánlatokat**.** **Az egyes ajánlatok azonos helyezést is kaphatnak. A szakértők a bírálat során indoklással ellátott szöveges értékeléssel támasztják alá az adott ajánlat adott vizsgálati elemre kiosztott belső pontszámát. Ajánlatkérő az ajánlatokban tett vállalásokat a Közbeszerzési Dokumentációban** meghatározott követelményekhez viszonyítja, tehát az egyes ajánlatok szakmai tartalma alapján osztja ki a belső pontszámokat. **Az így kapott összegek szerinti emelkedő sorrendbe állítva az ajánlatokat kialakul az egyes ajánlatok végső helyezése – ennek megfelelően a szakmailag legjobb – azaz a legmagasabb összesített belső pontszámot elérő - ajánlat az 1., az ezt követő a 2. végső helyezést kapja, és így tovább.** **Amelyik ajánlat a legkisebb végső helyezést (1) kapja, az minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 100 pontot.** **Ajánlatkérő az ajánlatokat az így elért helyezések, helyezési számoknak megfelelően (az ajánlati árnál is alkalmazott) fordított arányosítás, az ott megadott képlet alkalmazásával értékeli.****Az ajánlatok értékelése során csak jelen beruházás szempontjából releváns, azzal közvetlenül összefüggő, illetve megfelelő és/vagy elfogadható indokolással ellátott vállalások kerülnek figyelembe vételre.****Ajánlatkérő a szakmai ajánlat valamennyi tartalmát az eljárásban és a megvalósítás során jelentőséggel bírónak tekinti. Semmiképpen nem tekinthető jelentéktelennek vagy részletkérdésnek a szakmai ajánlat olyan hiánya vagy hibája, amely tartalmi követelményeket az Ajánlati Felhívás és/ vagy a Közbeszerzési Dokumentáció a szakmai ajánlattal összefüggésben előír.****Amennyiben a Projektterv nem tartalmazza a tartalmi/vizsgálati elemekre vonatkozó vállalás részletes ismertetését, alátámasztását, úgy az ajánlat érvénytelen, tekintettel a Kbt. kógens rendelkezéseire, mely értelmében a szakmai ajánlat értékelésre kerülő részét hiánypótlás során nem lehet módosítani.****Ajánlatkérő előírja, hogy az alább részletezett tartalmi (vizsgálati) elemek mindegyikére tegye meg Ajánlattevő vállalását, az abban foglalt követelmények figyelembevételével.****Tartalmi (vizsgálati) elemek****Ajánlattevőnek ajánlata részeként Munkamódszer - Munkaütemezés - Kockázatkezelés tervet kell csatolnia a jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozóan, illetve a benyújtandó munkamódszerét az alábbi szempontok figyelembe vételével kell elkészítenie:****Munkamódszer - Munkaütemezés - Kockázatkezelés terv elemei:****1. Munkamódszer terv****Ajánlattevő a projektterv részeként az ütemterv véghatáridejének betartása érdekében írásban fejtse ki az irányadó munkák végrehajtási folyamatát, illetve azokhoz esetleg szükséges tervi állományok és engedélyek meglétét.****A leírásnak az alábbi tárgykörökre keli kitérnie:** * **kivitelezés technológiai leírására;**
* **a kivitelezéshez szükséges megelőző és függő kivitelezési és előkészítési munkafázisaira;**
* **erőforrás szükségletre;**
* **az ajánlattevő által napi feladatainak ellátására használt kivitelezés-menedzsment módszertan és szoftver (amennyiben van ilyen) hogyan alkalmas a vele elérendő célok megvalósítására, hogyan teszi gyorsabbá és hatékonyabbá az ajánlattevő működését, hogyan teszi követhetővé a projektet, hogyan állít elő jelentéseket, melyek alkalmasak a műszaki ütemhez tartozó teljesítés elszámolásokkal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettség teljesítésére;**
* **Ajánlatkérő munkamódszer tervben foglaltak alapján arról kíván meggyőződni, hogy az Ajánlattevő a szakmai tapasztalatai alapján végiggondolta-e a speciális felújítási-átépítési feladathoz kapcsolódó teendőket, illetve ezen speciális, helyszínnek (iskola, közművek, piac, ..) megfelelően alakította-e ki a tervét.**

Munkaütemezés terv:Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyára vonatkozó pénzügyi és műszaki ütemtervet**(napi részletezettséggel), azaz Gantt-diagramot, melyben az Ajánlattevő köteles minden, a költségvetésből és műszaki leírásból, szerződés tervezetből kiolvasható, a** kivitelezéshez **szükséges - *szerződéskötéstől számított szükséges előkészítői, gyártmánytervezési és kivitelezési* - tevékenységet szerepeltetni olyan részletességgel, hogy a számlák kibocsátásnak üteme, arányossága és összege pontosan összeegyeztethető legyen a műszaki készültséggel; beazonosítható legyen, hogy az egyes jelölt munkafolyamatokhoz mely költségvetési tételek tartoznak és azok az egyes részteljesítési időpontokban milyen %-ban készültek el.****A csatolt műszaki és pénzügyi ütemterv szabatosan és átláthatóan kell, hogy tartalmazza a tevékenységek (rész-, és összevont tevékenységek) sorrendjét, kapcsolatát, azok költségigényeit, a kapcsolódó pénzügyi ütemezést (összeg, százalékos műszaki készültség, kibocsátási határnap). Az ütemterv pénzügyi ütemezése vonatkozó részében csak a ténylegesen elkészült vagy a tevékenységek (rész-, és összevont tevékenységek) százalékosan meghatározott készültségi fokának megfelelő költség elszámolása szerepeltethető.****Az ütemtervnek a számlázási ütemeket, előlegszámlát (adott esetben), részszámlákat és végszámlát tartalmaznia kell.****Az ütemterv elkészítéséhez az Ajánlattevők Microsoft Project, Project Director, vagy más az ütemterv elkészítésére alkalmas hasonló programot használhatnak, melyek alkalmasak az egyes tevékenységek függőségi viszonyainak megjelenítésére.****Az ütemtervben szerepeltetni kell minden, a megvalósításhoz műszakilag-technológiailag szükséges tevékenységet, mely a kiadott dokumentációban (szerződés tervezet, árazatlan költségvetés, műszaki leírás, tervek) szerepei, valamint az 1. pontban meghatározott kötelező tartalmakat. A tevékenységek ismétlődhetnek. Az ütemtervnek továbbá figyelemmel kell lenni a kivitelezésre vonatkozó, kiadott műszaki dokumentációban és építési engedélyben foglalt jogszabályokra és előírásokra.**A projektterv összeállítása során a jelen fejezet 1. sz. mellékletében közreadott „Megrendelői organizációs szempontok" kötelezően betartandóak.**Az ütemterv a fenti 2. bekezdésben megfogalmazott követelményeken túl az alábbiaknak megfelelő****részletezettséggel készüljön:*** **Az ütemterv napi bontású legyen,**
* **Létszám erőforrás tervet is tartalmazzon.**
* **A műszaki ütemterv mutassa be technológiai részletezéssel, időrendi összefüggésekkel az Ajánlattevő által tervezett szervezési és kivitelezés-technológiai megoldásokat, kivitelezés-­technológiai sorrendet, kivitelezés-technológiai összefüggéseket a megvalósítandó tér dokumentációjával összefüggésben, amelyek a szerződés teljes körű megvalósításhoz (teljesítéséhez) szükségesek.**
* **A műszaki ütemtervben Ajánlattevő tüntessen fel valamennyi a költségvetésből és műszaki leírásból, szerződés tervezetből kiolvasható tevékenységet (tevékenységlista), amely a teljes körű megvalósításhoz szükséges, az időskálán jelezze a megvalósítási időtartamot a szerződéskötéstől számítva a szerződés teljesítéséig (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja).**
* **A műszaki ütemtervben Ajánlattevő jelölje be a szerződés tervezetben előírt minőségbiztosítás érdekében történő adatszolgáltatásokat (pl. TU, MMT)**
* **A műszaki ütemterv biztosítsa, illetve mutassa be az egyes munkafázisok kezdéséhez szükséges gyártmány tervi adatszolgáltatásokat, figyelemmel azok elkészítési, illetve jóváhagyási időtartamaira.**
* **A műszaki ütemtervben Ajánlattevő a tevékenységek egymásra épülésének logikai kapcsolatait folyamatnyilakkal jelölje.**
* **A műszaki ütemtervben Ajánlattevő az egyes kivitelezés-technológiai tevékenységek tervezett megvalósítási időpontjait (kezdés és befejezés) és a tervezett munkarendje alapján meghatározott munkanapok számát adja meg.**
* **A műszaki ütemtervben az egyes szakági (pl.: építőmesteri, épületvillamossági, épületgépészeti) kapcsolódó munkák egymáshoz való viszonya kiolvasható legyen és egymástól elkülönítve szerepeljen.**
* **A műszaki ütemtervben legyen egyértelműen és beazonosíthatóan jelölve a kivitelezés mérföldkövei.**
* **Jelölje továbbá Ajánlattevő a műszaki ütemtervben a kritikus utat és a kritikus úton lévő mérföldkövekhez tartozó eseményeket, tevékenységeket.**

**3. Kockázatkezelési terv****Ajánlatkérő kifejezetten nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a projekt rendre, tervszerűen és hiánytalanul a vállalt célok elérésével valósuljon meg. Ajánlattevő ajánlatához köteles a közbeszerzés tárgyának megvalósításához kapcsolódó kockázat-felmérési, kockázatkezelési tervet csatolni. A kockázat felmérési és kezelési tervben ki kell térni a munkanemek elvégzésénél is felmerülő lehetséges kockázatokra és azok kezelésének módjára. Ajánlattevőnek ebben kell bemutatnia a beruházás során várható kockázatokat legalább az alábbi területeken:*****Műszaki: Ütemterv nem megfelelően tervezett; Kivitelezési munkákból származó kockázatok; Többletmunka felmerülése; Ütemterv csúszása; Régi szerkezetek bontása nehézkes, megmaradó szerkezetekben „kórok" keletkeznek; Bontásból származó káresemény (baleset, szerkezetkár); Bontás során megnövekedő zaj és porterhelés; Víz- és csatorna alapvezetékek fölmunkái során elszakított közművek; Nyitott kábelárokba történő beesés; Szerelés közben bekövetkező balesetek; Elektromos felszerelések és kéziszerszámok által végzett munka során bekövetkező baleset; Meglévő burkolat bontás során a fel nem tüntetett földalatti építmények, közművek előkerülése; Megmaradó fák, cserjék védelme nem megfelelő; Tervezettnél lassabban zajló, határidőt veszélyeztető ütemű kerti bútorok és/vagy növények beszerzési folyamata; A burkolat fogadó felülete nem megfelelő; munkák során a már elkészült munkák sérülése, szennyezése; Szélsőséges időjárási körülmény.******Társadalmi: Civil szervezetek tiltakozása, kifogása; Lakossági tiltakozás; Helyi rendezvények miatti időkiesés; Korlátozások bevezetése a megközelítési útvonalakon.******Pénzügyi: Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.******Jogi: Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása; Jogszabályi változások; Hatósági folyamatok elhúzódása; Munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzés hiányosságot tár fel a munkaterületen; Építési napló nem megfelelő vezetéséből eredő kockázat; Jogi vita a Megrendelő és az Ajánlattevő között;*****Kitérve azok előfordulási esélyeire (valószínűség), majd tételesen ki kell térni a felvázolt kockázati tényezők hatásainak bemutatására. A kockázat felmérési, kockázatkezelési tervet a jelen fejezethez csatolt *2. sz. számú mellékletben közreadott minta* alapján az érvényes szakmai normák és gyakorlat figyelembevételével és alkalmazásával kell elkészíteni, úgy, hogy annak tartalma a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alapvető (fent említett) információkat minimálisan tartalmazza, egyértelműen és értelmezhetően.****1. sz. melléklet: Megrendelői organizációs szempontok:**Organizációs alapfeltételek, amelyek figyelembevételével kell Ajánlattevőnek a részletes Projekt tervet elkészítenie.1. **A kivitelezés teljes időtartamára a terület őrzés védelmét Kivitelezőnek biztosítani kell,**
2. **Megrendelő az építés teljes időtartamára az energiaszolgáltatást (víz, villany) elszámolás mellett biztosítja.**
3. **Kivitelezőnek a teljes kivitelezési időszakra biztosítania szükséges a téren található szakközépiskola és piac működésének korlátozás mentességét; illetve olyan megoldásokat kell választania, amellyel a működést biztosítja.**
4. **Kivitelező feladata a szükség szerinti iroda és zárható tárolótér, valamint WC biztosítása.**
5. **Kivitelező feladata a szükséges területfoglalási, közműhasználati és egyéb engedélyek beszerzése.**

2. sz. melléklet Kockázat felmérési terv (minta)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám: | Kockázati tényező pontos megnevezése: | Előfordulási valószínűsége (ritka, átlagos, gyakori) | Hatása a projektmegvalósítása (kicsi, közepes, nagy) | Tervezett megelőzési terv | Tervezett kezelési terv (bekövetkezés esetén) |
| Kivitelezés, gyártmány tervezés |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Gépészeti munkanem(kivitelezés, gyártmánytervezés) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Elektromos munkanem(kivitelezés, gyártmány tervezés) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Közmű, mélyépítés munkanem(kivitelezés, gyártmány tervezés) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

**Projektterv kidolgozottságára kiosztható belső pontszámok:****Munkamódszer terv****A munkamódszer terv tartalmazza az irányadó munkák végrehajtási folyamatát, illetve az azokhoz esetleg szükséges tervi állományok meglétét valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt tárgykörökben részletes kidolgozottsággal****Belső részpontszám: 5 pont****A munkamódszer terv tartalmazza az irányadó munkák végrehajtási folyamatát, illetve az azokhoz esetleg szükséges tervi állományok meglétét valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt tárgykörökben előírt részletes kidolgozottságból az ajánlattevő által napi feladatainak ellátására használt kivitelezés-menedzsment módszertan és szoftver (amennyiben van ilyen) kidolgozottsága 1 megadott tárgykörben hiányzik****Belső részpontszám: 4 pont****A munkamódszer terv tartalmazza az irányadó munkák végrehajtási folyamatát, illetve az azokhoz esetleg szükséges tervi állományok meglétét valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt tárgykörökben előírt részletes kidolgozottságból az ajánlattevő által napi feladatainak ellátására használt kivitelezés-menedzsment módszertan és szoftver (amennyiben van ilyen) kidolgozottsága 2 megadott tárgykörben hiányzik****Belső részpontszám: 3 pont****A munkamódszer terv tartalmazza az irányadó munkák végrehajtási folyamatát, illetve az azokhoz esetleg szükséges tervi állományok meglétét valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt tárgykörökben előírt részletes kidolgozottságból az ajánlattevő által napi feladatainak ellátására használt kivitelezés-menedzsment módszertan és szoftver (amennyiben van ilyen) kidolgozottsága 3 megadott tárgykörben hiányzik****Belső részpontszám: 2 pont****A munkamódszer terv tartalmazza az irányadó munkák végrehajtási folyamatát, illetve az azokhoz esetleg szükséges tervi állományok meglétét valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt tárgykörökben előírt részletes kidolgozottságból az ajánlattevő által napi feladatainak ellátására használt kivitelezés-menedzsment módszertan és szoftver (amennyiben van ilyen) kidolgozottsága 3-nál több megadott tárgykörben hiányzik****Belső részpontszám: 1 pont****Munkaütemezés terv****A munkaütemezés terv tartalmazza a pénzügyi és műszaki ütemtervet a Gantt-diagrammot, és valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt részletezettséggel kidolgozott****Belső részpontszám: 5 pont****A munkaütemezés terv tartalmazza a pénzügyi és műszaki ütemtervet a Gantt-diagrammot, és az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt részletezettségből a műszaki ütemterv vonatkozásában l tevékenység hiányzik, vagy 1 tevékenység esetében hiányzik a megvalósításhoz szükséges időtartam, vagy a minőségbiztosításhoz szükséges adatszolgáltatás****Belső részpontszám: 4 pont****A munkaütemezés terv tartalmazza a pénzügyi és műszaki ütemtervet a Gantt-diagrammot, és az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt részletezettségből a műszaki ütemterv vonatkozásában 2 tevékenység hiányzik, vagy 2 tevékenység esetében hiányzik a megvalósításhoz szükséges időtartam, vagy a minőségbiztosításhoz szükséges adatszolgáltatás****Belső részpontszám: 3 pont****A munkaütemezés terv tartalmazza a pénzügyi és műszaki ütemtervet a Gantt-diagrammot, és az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt részletezettségből a műszaki ütemterv vonatkozásában 3 tevékenység hiányzik, vagy 3 tevékenység esetében hiányzik a megvalósításhoz szükséges időtartam, vagy a minőségbiztosításhoz szükséges adatszolgáltatás****Belső részpontszám: 2 pont****A munkaütemezés terv tartalmazza a pénzügyi és műszaki ütemtervet a Gantt-diagrammot, és az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt részletezettségből a műszaki ütemterv vonatkozásában 3-nál több tevékenység hiányzik, vagy 3-nál több tevékenység esetében hiányzik a megvalósításhoz szükséges időtartam, vagy a minőségbiztosításhoz szükséges adatszolgáltatás****Belső részpontszám: 1 pont****Kockázatkezelési terv** **A kockázatkezelési terv tartalmazza valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt műszaki, társadalmi, pénzügyi jogi kockázatot előfordulási esélyek és tételes kidolgozással****Belső részpontszám: 5 pont****A kockázatkezelési terv tartalmazza valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt műszaki, társadalmi, pénzügyi, jogi kockázatot, az előfordulási esélyekből és a tételes kidolgozásból, a kockázatok kezelésének módjából 1 kockázati kategória (vagy műszaki vagy pénzügyi, vagy jogi vagy társadalmi) hiányos.****Belső részpontszám: 4 pont****A kockázatkezelési terv tartalmazza valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt műszaki, társadalmi, pénzügyi, jogi kockázatot, az előfordulási esélyekből és a tételes kidolgozásból a kockázatok kezelésének módjából 2 kockázati kategória (vagy műszaki vagy pénzügyi, vagy jogi vagy társadalmi) hiányos.****Belső részpontszám: 3 pont****A kockázatkezelési terv tartalmazza valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt műszaki, társadalmi, pénzügyi,jogi kockázatot, az előfordulási esélyekből és a tételes kidolgozásból a kockázatok kezelésének módjából 3 kockázati kategória (vagy műszaki vagy pénzügyi, vagy jogi vagy társadalmi) hiányos.****Belső részpontszám: 2 pont****A kockázatkezelési terv tartalmazza valamennyi, az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt műszaki, társadalmi, pénzügyi Jogi kockázatot, az előfordulási esélyekből és a tételes kidolgozásból a kockázatok kezelésének módjából mind a 4 kockázati kategória (műszaki, pénzügyi, jogi, társadalmi) hiányos****Belső részpontszám: 1 pont** |
|  **V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:** **Közös Ajánlattevő neve: Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft.**  **Közös Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 35.**  **Közös Ajánlattevő Adószáma: 12252091-2-41** **Közös Ajánlattevő neve: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató kft.**  **Közös Ajánlattevő székhelye: 11139 Budapest, Lomb utca 35. A épület** **Közös Ajánlattevő Adószáma: 23930685-2-41****Az ajánlat főbb számszerűsíthető adatai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Szumma vállalási ár (nettó HUF)** | **nettó 132.567.703.- HUF** |
| **2. Jótállás időtartama (hónap, min. 24 hónap – max. 60 hónap)**  | **60 hónap** |
| **3. Szociális szempont (a Bp. XIV. kerületben nyilvántartott munkanélküliek alkalmazása a kivitelezés időtartama alatt) (min 1 fő – max. 3 fő)** | **3 fő** |
| **4. Nap késedelmi kötbér mértéke (%/nap, mely az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5 %-a max. 1,5 %/nap)** | **1,5 %/nap** |
| **5. Projektterv kidolgozása** | **51-104. oldal** |

Közös Ajánlattevők tették az egyetlen ajánlatot.  |
| **V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma,az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -** |
| **V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele**2  **X** igen  o nemA nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: **Felelős műszaki vezető tevékenység (az MV-VI jogosultsághoz kötött építési munkáknál), Felelős műszaki vezető tevékenység (az MV-M jogosultsághoz kötött építési munkáknál.**A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:- |
| **V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:**A nyertes ajánlattevő ajánlatában: **Horváth Hálózatépítő Kft. (Adószám: 24708128-2-41); Ép-Kert MÉRNÖKIRODA Kft. (Adószám:12729649-2-13)**A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: **-** |
| **V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**2Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: **M.2.2. („MV-VI” jogosultság) alkalmassági feltétel – Horváth Hálózatépítő Kft. ; M.2.1. („MV-M” jogosultság) - Ép-Kert MÉRNÖKIRODA Kft. (Adószám:12729649-2-13)**Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - |
| **V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**2Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - |
| **V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az Ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -** |
| **VI. szakasz: Kiegészítő információk** |
| **VI.1) További információk:**2 |
| **VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**Kezdete: ***(2018/02/20)***  / Lejárata: ***(2018/03/01)*** |
| **VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: *(2018/02/15)*** |
| **VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: *(2018/02/19)*** |
| **VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka**2 |
| **VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja**2 *(éééé/hh/nn)* |
| **VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja**2 *(éééé/hh/nn)* |
| **VI.1.7) Az összegezés javításának indoka**2 |
| **VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja**2 *(éééé/hh/nn)* |
| **VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja**2 *(éééé/hh/nn)* |
| **VI.1.10) További információk:**  |
| 1 *szükség szerinti számban ismételje meg*2 *adott esetben* |